⚙ QUANGLOI TECH SOLUTIONS ⚙

BẢNG BÁO GIÁ & KHUNG CHI PHÍ

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

(Quản lý Khách hàng • Thiết bị • Đơn hàng • Kho hàng • Kỹ thuật • Chuông thông báo Realtime)

| Kính gửi: | QUÝ KHÁCH HÀNG / QUÝ DOANH NGHIỆP |
| --- | --- |
| Đơn vị thực hiện: | QUANGLOI TECH SOLUTIONS |
| Ngày lập báo giá: | 11/09/2026 |
| Hiệu lực báo giá: | 30 ngày kể từ ngày lập |
| Website Demo trực tiếp: | https://web-quan-ly-quangloi.vercel.app |

1. TỔNG HỢP 3 GÓI GIẢI PHÁP (10 TRIỆU - 20 TRIỆU - 30 TRIỆU)

Theo định hướng ngân sách và nhu cầu thực tế của Quý Doanh nghiệp, chúng tôi kính gửi 3 phương án gói giải pháp được chuẩn hóa với mức chi phí trọn gói minh bạch:

| Gói Giải Pháp | Phạm Vi Tính Năng & Quyền Lợi | Thời Gian | Chi Phí Trọn Gói |
| --- | --- | --- | --- |
| GÓI 1: CƠ BẢN (Khởi động số hóa) | • Giao diện Web quản trị Responsive chuẩn PC & Mobile • Dashboard thống kê tổng quan (Doanh thu, đơn hàng, tồn kho) • Quản lý Khách hàng, Sản phẩm, Báo giá & Đơn hàng cơ bản • Quản lý Kho hàng cơ bản (Nhập / Xuất / Tồn kho) • Phân quyền người dùng quản trị cơ bản (Admin, Nhân viên) • Xuất dữ liệu danh sách đơn hàng & kho ra file Excel | 2 - 3 tuần | 10.000.000 ₫ |
| GÓI 2: CHUYÊN NGHIỆP ⭐ (⭐ KHUYÊN DÙNG) | Bao gồm toàn bộ tính năng Gói 1 và bổ sung: • Quy trình Tạo & Phê duyệt Đơn hàng nhiều cấp (Chờ duyệt → Đã duyệt → Đang xử lý → Hoàn thành) • Hệ thống Chuông thông báo âm thanh Realtime tự động khi có đơn mới • Quản lý Thiết bị & Bảo hành: Serial Number, hãng, vị trí lắp, cảnh báo hạn BH • Điều phối Kỹ thuật hiện trường: Phiếu công tác KTV, Case sự cố, Task nội bộ (%) • Quản lý Nhà cung cấp, Hợp đồng, Hóa đơn, Phiếu thu/chi • Ứng dụng PWA Web App cài đặt nhanh trên điện thoại di động • Tích hợp tạo mã QR VietQR thanh toán nhanh theo từng đơn | 3 - 4 tuần | 20.000.000 ₫ |
| GÓI 3: CAO CẤP (Tự động hóa & Đa kênh) | Bao gồm toàn bộ tính năng Gói 2 và bổ sung: • Tự động gửi tin nhắn Zalo ZNS / SMS Brandname cho khách (báo đơn, xuất kho, bảo trì) • Tích hợp cổng thanh toán VietQR Pro: Quét mã tự động khớp tiền và tự duyệt đơn • Báo cáo tài chính & thống kê chuyên sâu: Doanh số theo KTV, sản phẩm bán chạy, lợi nhuận • Quản lý tiến độ thi công công trình lớn & phân quyền chuyên sâu đa chi nhánh • Cấu hình máy chủ chịu tải cao, sao lưu dữ liệu tự động Realtime • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên 24/7 trong suốt thời gian bảo hành | 4 - 6 tuần | 30.000.000 ₫ |

💡 Khuyến nghị: GÓI 2 (20.000.000 ₫) là phương án tối ưu nhất cho QUANGLOI hiện tại: vừa có đầy đủ quy trình bán hàng, duyệt đơn, chuông thông báo âm thanh, quản lý kho lẫn điều phối đội ngũ thợ kỹ thuật công trình với chi phí rất hợp lý.

2. BẢNG BÓC TÁCH CHI TIẾT HẠNG MỤC (GÓI 2: CHUYÊN NGHIỆP - 20 TRIỆU)

| STT | Hạng Mục Công Việc / Phân Hệ | Nội Dung Triển Khai | Thời Gian | Thành Tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHẦN I: THIẾT KẾ GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (FRONTEND UI/UX) - 9.500.000 ₫ |  |  |  |  |
| 1.1 | Dashboard Trung tâm & Thống kê KPI | 8 Thẻ KPI tổng quan, 2 biểu đồ doanh thu & trạng thái đơn hàng (Chart.js), theo dõi đơn hàng gần đây. | 2 ngày | 1.500.000 ₫ |
| 1.2 | Quản lý Đơn hàng & Luồng Duyệt đơn | Form tạo đơn tự động tính chiết khấu/VAT theo thời gian thực, nút duyệt đơn nhanh, popup modal duyệt đơn. | 3 ngày | 2.500.000 ₫ |
| 1.3 | Chuông Thông Báo Âm Thanh & Alert | Phát âm thanh chuông chime khi có đơn mới (Web Audio API fallback), pop-up Toast, Badge Counter. | 2 ngày | 1.500.000 ₫ |
| 1.4 | Quản lý Khách hàng & Doanh nghiệp | Danh sách khách hàng, phân loại VIP/Thường, người liên hệ, công ty, lịch sử giao dịch, form CRUD. | 1.5 ngày | 1.000.000 ₫ |
| 1.5 | Quản lý Thiết bị & Lịch Bảo hành | Quản lý Serial Number thiết bị, hãng sản xuất, địa điểm lắp đặt, cảnh báo thời hạn bảo hành. | 1.5 ngày | 1.000.000 ₫ |
| 1.6 | Quản lý Kho hàng & Cảnh báo tồn | Bảng luân chuyển kho (Tồn đầu, Nhập, Xuất, Tồn cuối), phiếu nhập, phiếu xuất, cảnh báo vật tư sắp hết. | 2 ngày | 2.000.000 ₫ |
| PHẦN II: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG MÁY CHỦ & CƠ SỞ DỮ LIỆU (BACKEND & DATABASE) - 7.500.000 ₫ |  |  |  |  |
| 2.1 | Điều phối Kỹ thuật & Phiếu công tác | Phiếu công tác hiện trường, tiếp nhận Case sự cố, phân công Task nội bộ có thanh tiến độ %, vật tư. | 2 ngày | 2.000.000 ₫ |
| 2.2 | Danh mục chung & Phân hệ bổ trợ | Báo giá, Hợp đồng, Hóa đơn, Giao hàng, Phiếu thu/chi, Lịch hẹn, Nhà cung cấp, Bảng giá. | 2 ngày | 1.500.000 ₫ |
| 2.3 | Thiết kế CSDL & Backend API | Cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu, hệ thống RESTful API xử lý nghiệp vụ đơn hàng, kho và kỹ thuật an toàn. | 3 ngày | 2.500.000 ₫ |
| 2.4 | Bảo mật & Phân quyền đa cấp (RBAC) | Xác thực JWT Token, phân quyền người dùng (Admin, Quản lý, Sales, KTV, Kế toán, Thủ kho). | 1.5 ngày | 1.500.000 ₫ |
| PHẦN III: TRIỂN KHAI, ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO - 3.000.000 ₫ |  |  |  |  |
| 3.1 | Cấu hình Máy chủ & Bảo mật SSL | Triển khai mã nguồn lên Cloud Server, cấu hình Nginx, tường lửa UFW, chứng chỉ SSL HTTPS an toàn. | 1 ngày | 1.000.000 ₫ |
| 3.2 | Đào tạo & Bàn giao tài liệu | Hướng dẫn nhân viên sử dụng, bàn giao bộ tài liệu Word/PDF hướng dẫn chi tiết và video thao tác mẫu. | 1 ngày | 1.000.000 ₫ |
| 3.3 | PWA Web App & Mã QR VietQR | Thiết lập ứng dụng PWA cài nhanh trên điện thoại di động, tích hợp tạo mã VietQR theo đơn hàng. | 1 ngày | 1.000.000 ₫ |
| 3.4 | Bảo hành kỹ thuật (12 tháng) | Cam kết khắc phục lỗi phần mềm miễn phí 100% trong 12 tháng, hỗ trợ phản hồi trong vòng 2h. | 12 tháng | MIỄN PHÍ |
| TỔNG CỘNG CHI PHÍ PHẦN MỀM TRỌN GÓI (GÓI 2): |  |  |  | 20.000.000 ₫ |

3. PHƯƠNG THỨC & TIẾN ĐỘ THANH TOÁN (CHIA 3 ĐỢT)

| Đợt | Tỷ Lệ | Điều Kiện Kích Hoạt Thanh Toán | Gói 1 (10Tr) | Gói 2 (20Tr) | Gói 3 (30Tr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1 | 40% | Ngay sau khi ký hợp đồng và thống nhất đề cương kỹ thuật | 4.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ |
| Đợt 2 | 40% | Sau khi hoàn thành bản Demo UAT chạy thử nghiệm với dữ liệu mẫu | 4.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ |
| Đợt 3 | 20% | Sau khi nghiệm thu bàn giao chính thức, hoàn tất đào tạo & chuyển giao | 2.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ |
| TỔNG CỘNG: 100% |  |  | 10.000.000 ₫ | 20.000.000 ₫ | 30.000.000 ₫ |

4. CHI PHÍ HẠ TẦNG CLOUD & TÊN MIỀN HÀNG NĂM (THAM KHẢO)

| STT | Hạng Mục | Thông Số Khuyến Nghị | Chu Kỳ | Chi Phí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ Cloud VPS Chuyên Dụng | 4 CPU Cores, 8GB RAM, 100GB SSD NVMe, IP riêng (Viettel / VNPT Data Center) | 1 Năm | 3.600.000 ₫ |
| 2 | Tên miền Doanh nghiệp (.vn / .com) | Tên miền thương hiệu riêng: quangloi.vn hoặc quangloisecurity.com | 1 Năm | 450.000 - 750.000 ₫ |
| 3 | Chứng chỉ bảo mật SSL HTTPS | Bảo mật dữ liệu đường truyền website | Trọn đời | MIỄN PHÍ |

5. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH & BÀN GIAO MÃ NGUỒN

Sở hữu vĩnh viễn: Doanh nghiệp được bàn giao toàn bộ mã nguồn (Source code) và cơ sở dữ liệu, không phải đóng phí thuê bao duy trì phần mềm hàng tháng.

Bảo hành kỹ thuật: 12 tháng miễn phí toàn bộ lỗi kỹ thuật phát sinh kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

Thời gian tiếp nhận: Cam kết hỗ trợ và xử lý sự cố gián đoạn trong vòng 2 giờ làm việc.

| ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |